Validando Sprint 1

“Bodega Central”

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Bodega Central Minimarket |
| Fecha de Inicio | 2025-03-12 |
| Fecha de Término | 2025-06-28 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | mabe.herrera@profesor.duoc.cl Juan pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20488511-7 | Sebastian Avello | se.avello@duocuc.cl |
| - | Felipe Elgueta | fel.elgueta@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

Debido a la redundancia y ambigüedad de la tabla ejemplo de la plantilla entregada,  se entrega la información consolidada en los documentos 07-Burndown-Chart del sprint correspondiente. En cuanto a responsables esto está justificado en el documento 06-Registro-dailys.

| Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Tasks Completed Today |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-14 | 55 | 50 | Diseñar diagrama ER inicial; Crear migraciones base |
| 2025-04-15 | 51 | 45 | Validar modelo con PO / ajustes; Definir stack tecnológico y estándares |
| 2025-04-16 | 47 | 40 | Configurar repositorios Git y ramas base; Documentar decisiones de arquitectura; Provisionar cuenta/ Accesos AWS |
| 2025-04-17 | 42 | 34 | Desplegar entorno Dev (backend + DB); Desplegar entorno QA; Configurar variables/secretos y permisos |
| 2025-04-18 | 38 | 29 | Crear wireframes de Login, Productos, Inventario; Crear wireframes de Solicitudes |
| 2025-04-19 | 34 | 24 | Revisión y feedback con PO; Ajustes de estilo inicial; Publicar versión en Figma |
| 2025-04-20 | 30 | 21 | Crear componente UI Login (Angular) |
| 2025-04-21 | 25 | 15 | Implementar autenticación backend JWT; Persistencia de sesión y logout |
| 2025-04-22 | 21 | 9 | Pruebas unitarias y de integración; Documentar flujo autenticación; Diseñar componente tabla de solicitudes |
| 2025-04-23 | 17 | 4 | Formularios Nueva Solicitud (origen, destino, prioridad); Validaciones básicas de campos |
| 2025-04-24 | 13 | 0 | Mock API integration (servicio stub); Refactor y limpieza de código |
| 2025-04-25 | 8 | 0 |  |
| 2025-04-26 | 4 | 0 |  |
| 2025-04-27 | 0 | 0 |  |

# Gráfico de avance del sprint .

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como operador de bodega, quiero registrar productos para mantener actualizado el inventario | 20 | Alta |
| E2-H1 | Como administrador, quiero ver el inventario central en tiempo real para controlar el stock. | 23 | Alta |
| E3-H1 | Como administrador, quiero crear y asignar usuarios con roles especificos para controlar accesos | 19 | Media |
| E4-H1 | Como Usuario operador, quiero realizar solicitudes de pedido para reponer productos con bajo stock | 19 | Alta |
| E4-H2 | Como administrador, quiero revisar las solicitudes de pedido para gestionarlas correctamente | 18 | Alta |
| E5-H1 | Como sistema, quiero generar alertas automáticas por stock crítico para evitar quiebres de stock | 18 | Alta |
| E6-H1 | Como auditor o administrador, quiero visualizar reportes y dashboards para tomar decisiones | 23 | Media |