Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Bodega central minimarket |

Información de la reunión:

| Lugar | Presencial |
| --- | --- |
| Fecha | 14-05-2025 |
| Número de iteración / sprint | fin sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Avello Felipe Elgueta |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Avello Felipe Elgueta |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se logra llegar a la conclusión que durante el desarrollo del sprint 2, el equipo logra reformular y completar exitosamente el modelo entidad - relación, ajustándose a los requerimientos reales del sistema. Esta tarea permitió construir una base de datos más coherente y escalable, alineada con las necesidades del proyecto. Además, se mantuvo una buena coordinación y distribución de tareas, lo que facilitó avanzar con otras actividades menores en paralelo. | El mayor desafío del sprint 2 fue la necesidad de reestructurar el modelo MER, lo cual no estaba contemplado originalmente. Este ajuste implicó invertir más tiempo del planificado, lo que provocó un retraso en algunos días en el inicio del sprint 3. Esto afectó parcialmente con la continuidad del flujo de trabajo planificado. | Para los próximos sprints,el equipo incorporará espacios de revisión técnica más frecuentes que permitan detectar a tiempo errores estructurales. También se reforzará la planificación con márgenes de contingencia, para afrontar imprevistos sin comprometer los plazos generales. Por último, se continuará promoviendo una documentación clara y validación grupal de decisiones clave. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.