Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | No Aplica |
| --- | --- |
| Proyecto | Bodega central minimarket |

Información de la reunión:

| Lugar | Presencial |
| --- | --- |
| Fecha | 27-04-2025 |
| Número de iteración / sprint | fin sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Avello Felipe Elgueta |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Avello Felipe Elgueta |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Durante el sprint 1, se logró avanzar según lo planificado, cumpliendo con las tareas asignadas en tiempo y forma. La organización del equipo, el uso de la metodología Scrum y la comunicación constante fueron factores clave que permitieron desarrollar con éxito las primeras fases del proyecto, como el levantamiento de requerimientos, planificación inicial, diseño de sistema y avance en módulos. | Al finalizar el sprint, identificó que el modelo entidad - relación presentaba errores y limitaciones estructurales, lo que impedía una correcta implementación del sistema en las siguientes fases. Este problema no fue detectado en las revisiones iniciales, lo que obliga a reformular el modelo en el sprint 2, generando un ajuste en el cronograma. | En el Sprint 2 se destinará tiempo exclusivo para reformular el modelo MER de manera correcta asegurando que se adapte a todos los procesos del sistema. Además, se reforzará la revisión técnica de entregables intermedios y se aplicará un proceso de validación cruzada entre integrantes para evitar errores estructurales que puedan generar retrasos para terminar los siguientes sprints. |