Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se han realizado avances tanto en la documentación requerida como en el desarrollo del proyecto, ya se tienen los mockups y el desarrollo del Modelo de base de datos, además de módulos ya completados. El modelo se ha visto atrasado respecto a lo estipulado como fecha de término para el sprint 1 , por lo que en el afinamiento de backlog esto pasó para el sprint 2. Para comentar |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web enfocada en la gestión de inventarios de la bodega central de un minimarket, con la capacidad de generar reportes y alertas automáticas. Objetivo específico: Optimizar el control y seguimiento del inventario en la bodega central, logrando en 6 meses, que el sistema registre correctamente el 96% de ingresos de stock, reduciendo inconsistencias y pérdidas de productos. Implementar alertas automáticas para el control de stock crítico y vencimientos, alcanzando en un plazo de 6 meses una tasa de efectividad del 98% en la emisión de notificaciones que prevengan la falta de stock. Reducir los tiempos de revisión de inventario gracias a la automatización de procesos, disminuyendo el tiempo actual de los procesos en un 60% en el sexto mes de funcionamiento. |
| Metodología | Para poder abordar el problema identificado, se utilizará la metodología ágil Scrum, dividiendo el desarrollo en diferentes sprints que permiten avanzar de forma constante y ordenada. Cada integrante del equipo tendrá funciones ya definidas como Scrum Master, Product Owner y desarrolladores, los cuales estarán encargados de planificar, desarrollar, probar y mejorar el sistema en ciclos continuos. Esta metodología facilita una entrega funcional y validada del sistema dentro del plazo de 17 semanas. |
| Evidencias de avance | Para evidenciar el desarrollo del proyecto APT y sus resultados finales, el equipo considera una serie de elementos que permiten visualizar de manera clara las distintas etapas del proceso. Entre las principales evidencias se encuentran: Cronograma: Se reflejan las etapas planificadas, tiempos estimados y avances realizados. Documentación del backlog y planificación de sprints: Muestran como se organizó el trabajo bajo la metodología Scrum Prototipos: Mockups y diagramas de bases de datos que respaldan la fase de planificación. Estas evidencias permiten a otros comprender el trabajo realizado, el enfoque metodológico adoptado y el impacto del proyecto como solución a la problemática planteada. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria . | Validación de procesos de negocios | Entrevista con los usuarios, datos de prueba en entorno simulado | 1 semana estimada aunque para tener el detalle completo favor dirigirse a documento con el backlog de actividades y / o el burn chart. | Todo el equipo | Sin dificultades, actualmente la validación se esta realizando por cada módulo desarrollado / terminado con datos dummy. | El estado esta en curso, seguimos cargando datos dummy a medida de que se van desarrollando nuevos modulos o funcionalidades segun el cronograma. | Sin ajustes. |
| Construir modelos de los datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño lógico del modelo de datos | Documentos del caso , Modelo de base de datos junto con script .sql para una base de datos relacional PostgreSQL | 14días estimados aunque para tener el detalle completo favor dirigirse a documento con el backlog de actividades y / o el burn chart. | Todo el equipo | Sin observaciones. | Finalizado, revisado y validado por profesores a cargo. | Se han realizado ajustes respecto a reglas de normalización y creación de nuevas entidades. |
| Implementar soluciones sistémicas Integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Análisis de procesos manuales existentes | Entrevistas y documentación de la empresa en sus procesos | 4días estimados aunque para tener el detalle completo favor dirigirse a documento con el backlog de actividades y / o el burn chart. | Todo el equipo | Sin observaciones | Esto sigue en curso, semanalmente nos reunimos con el cliente para ir validando avances. | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. En el desarrollo del proyecto APT, el equipo ha identificado diversos factores que han facilitado y dificultado el avance del plan de trabajo. Entre los facilitadores más importantes se encuentran el trabajo colaborativo constante, el uso de la metodología Scrum, que permitió organizar tareas por sprints, y el acceso a herramientas digitales para la gestión del proyecto y desarrollo del sistema. Además, la claridad inicial de la problemática y objetivos ayudó a mantener el enfoque del equipo. Por otro lado, entre las dificultades enfrentadas, se destaca la necesidad de reestructurar la base de datos al detectar que no respondía correctamente al proceso de solicitudes de productos desde las bodegas secundarias a la bodega central. Esto implicó hacer ajustes en el backlog y reordenar prioridades. Para resolverlo, el equipo realizó reuniones extraordinarias, revisó el modelo de datos y distribuyó tareas, asegurando que el rediseño no afecta el cronograma general del proyecto. Gracias a una comunicación efectiva que fue mejorando y la flexibilidad del equipo, fue posible adaptarse a los cambios sin comprometer la calidad ni los plazos establecidos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Durante el desarrollo del proyecto APT, el equipo realizó ajustes al plan de trabajo debido a observaciones surgidas en torno al proceso de solicitudes de productos que se le hacen a la bodega central. Al analizar más a fondo esta funcionalidad clave, se detectó que la estructura inicial de la base de datos no permitía gestionar de forma eficiente ni flexible dichas solicitudes, lo que podría generar errores o limitaciones en el flujo operativo. Por esta razón, se decidió reestructurar la base de datos y con ello reorganizar el backlog, priorizando el rediseño del módulo de solicitudes. Algunas actividades secundarias fueron reprogramadas para centrarse en adaptar la solución a esta necesidad crítica, garantizando que el sistema respondiera adecuadamente a los procesos reales de abastecimiento interno. Este ajuste fue planificado dentro del marco de la metodología SCRUM y permitió que el proyecto continuara de forma ordenada, cumpliendo los objetivos definidos y mejorando la capacidad del sistema para reflejar los flujos logísticos reales de la empresa.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La actividad que se retrasó durante el sprint 1 pasando parte de ella al sprint 2 fue la validación del Modelo de base de datos, esto porque los modelos presentados inicialmente no fueron aceptados. Ya esto se encuentra subsanado / validado y continuamos avanzando a la fecha de la entrega de esta documentación en el sprint 3.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.