Validando Sprint 4

Bodega Central

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Bodega Central Minimarket |
| Fecha de Inicio | 2025-03-12 |
| Fecha de Término | 2025-06-28 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | mabe.herrera@profesor.duoc.cl Juan pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20488511-7 | Sebastian Avello | se.avello@duocuc.cl |
| 19989675-k | Felipe Elgueta | fel.elgueta@duocuc.cl |

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

Debido a la redundancia y ambigüedad de la tabla ejemplo de la plantilla entregada,  se entrega la información consolidada en los documentos 07-Burndown-Chart del sprint correspondiente. En cuanto a responsables esto está justificado en el documento 06-Registro-dailys.

| Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Tasks Completed Today |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/5/2025 | 41 | 41 |  |
| 26/5/2025 | 6 | 6 | Integrar visualización de métricas clave (productos, stock, pedidos) |
| 27/5/2025 | 5 | 5 | Implementar filtros dinámicos por fecha |
| 29/5/2025 | 4 | 6 | Crear componente de tarjetas/resumen con datos actuales |
| 30/5/2025 | 3 | 5 | Conectar backend con componentes visuales de dashboard |
| 31/5/2025 | 3 | 3 | Agregar control de permisos por rol para acceso al dashboard |
| 2/6/2025 | 2 | 5 | Implementar exportación de reportes en CSV |
| 4/6/2025 | 1 | 6 | Crear filtros avanzados por producto, bodega y período |
| 8/6/2025 | 0 | 0 | Controlar acceso a reportes según tipo de usuario |

Gráfico de avance del sprint.

Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como operador de bodega, quiero registrar productos para mantener actualizado el inventario | 20 | Alta |
| E2-H1 | Como administrador, quiero ver el inventario central en tiempo real para controlar el stock. | 23 | Alta |
| E3-H1 | Como administrador, quiero crear y asignar usuarios con roles especificos para controlar accesos | 19 | Media |
| E4-H1 | Como Usuario operador, quiero realizar solicitudes de pedido para reponer productos con bajo stock | 19 | Alta |
| E4-H2 | Como administrador, quiero revisar las solicitudes de pedido para gestionarlas correctamente | 18 | Alta |
| E5-H1 | Como sistema, quiero generar alertas automáticas por stock crítico para evitar quiebres de stock | 18 | Alta |
| E6-H1 | Como auditor o administrador, quiero visualizar reportes y dashboards para tomar decisiones | 23 | Media |